Phần 1: Phân tích vấn đề

| Hạng mục | Rủi ro | Nguyên nhân | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Plan (20 trang) | 100% | Chỉ lưu trên ổ cứng laptop trưởng nhóm; khi ổ cứng hỏng không có bản sao dự phòng. | Công nghệ |
| Mã nguồn giao diện (HTML/CSS) | 80% | Lưu trên USB của thành viên A, có nguy cơ hỏng hoặc thất lạc; không có bản sao trên Cloud. | Công nghệ |
| Database danh sách test user | 90% | Lưu trên laptop thành viên B; bản hiện có đã cũ 2 tuần, không đảm bảo dữ liệu cập nhật. | Cơ cấu tổ chức |
| Slide Pitch (PowerPoint) | 30% | Lưu trên Zalo Cloud nhưng có nhiều phiên bản, không xác định được bản mới nhất. | Cơ cấu tổ chức |
| Tài liệu SRS (Word) | 50% | Gửi qua email nhiều lần, tạo nhiều bản khác nhau và không xác định được bản chính thức. | Cơ cấu tổ chức |

- Hiện tượng '23 phiên bản file tồn tại trên nhiều thiết bị' trong tiếng kỹ thuật

- Tên gọi kỹ thuật: Version Proliferation (tình trạng phát sinh quá nhiều phiên bản) và Version Control Problem (vấn đề kiểm soát phiên bản).

- Giải thích:

Nguyên nhân:
Các thành viên gửi file qua Zalo hoặc email mỗi lần chỉnh sửa.
Trưởng nhóm tải file về sửa rồi gửi lại, tạo thêm phiên bản mới.
Mỗi thành viên lưu file trên thiết bị riêng, không có kho lưu trữ trung tâm và quy trình quản lý phiên bản thống nhất.

Hậu quả đối với dự án phần mềm thực tế:

- Nhầm lẫn phiên bản: Không xác định được file nào là bản mới nhất và chính xác nhất.

- Mất dữ liệu: Những thay đổi quan trọng có thể bị ghi đè hoặc thất lạc.

- Xung đột dữ liệu: Mã nguồn, tài liệu SRS và test case không đồng nhất.

- Giảm hiệu suất: Tốn thời gian tìm kiếm, so sánh và hợp nhất file.

- Ảnh hưởng chất lượng dự án: Phát sinh lỗi khi kiểm thử, tích hợp và triển khai phần mềm.

Phần 2: Sửa lỗi & Nghiệm thu

- Thiết kế Quy trình Hybrid Workflow cho nhóm CampusPay:

Bước 1: LOCAL STORAGE: Thành viên làm việc trên laptop, chỉnh sửa file và nhấn Ctrl+S.

Bước 2: AUTO SYNC: Google Drive for Desktop tự động đồng bộ các thư mục được chọn khi có kết nối mạng. Kiểm tra trạng thái đồng bộ, xử lý lỗi nếu có.

Bước 3: CLOUD STORAGE: File được lưu trên Google Drive, hỗ trợ truy cập nhiều thiết bị, cộng tác và khôi phục phiên bản. Các thành viên truy cập dữ liệu theo quyền được cấp.

Thư mục ĐƯỢC Sync (D:/CampusPay_Sync/):

- Thư mục chứa Source Code, Business Plan, Slide Pitch, Tài liệu SRS.

- Toàn bộ tài liệu chung của dự án cần sự cộng tác của nhóm.

Thư mục KHÔNG NÊN Sync:

- Thư mục game, phim, bộ cài phần mềm nặng, cache hệ thống, hoặc các file tạm (Temp files). Việc sync những thư mục này sẽ làm nghẽn băng thông mạng và lãng phí dung lượng lưu trữ trên Cloud.

- Bẫy dữ liệu khi tắt máy trước khi Sync hoàn tất

Khi thành viên sửa file xong nhưng chưa đồng bộ xong, biểu tượng trạng thái trên File Explorer thường hiển thị biểu tượng hai mũi tên xanh hình vòng tròn (đang đồng bộ) hoặc trạng thái đang tải lên.

Hệ thống xử lý thế nào nếu thành viên gập máy?

- Nếu laptop chuyển sang chế độ ngủ, quá trình đồng bộ có thể bị tạm dừng.

- Nếu chưa tải file lên Cloud, phiên bản trên Cloud có thể vẫn là phiên bản cũ.

- Nếu ổ cứng hỏng trước khi dữ liệu được đồng bộ, những thay đổi chỉ tồn tại trên máy có thể bị mất.

Thành viên cần làm gì trước khi tắt máy?

Kiểm tra trước khi gập máy: Luôn nhìn xuống khay hệ thống (System Tray ở góc phải dưới màn hình Windows) xem biểu tượng Google Drive/OneDrive đã hiển thị dấu tích xanh (Up to date / Synced) chưa.

Quy tắc vàng: Không bao giờ gập máy ngay lập tức sau khi nhấn Ctrl + S. Hãy đợi từ 5–10 giây để biểu tượng sync chuyển sang tích xanh rồi mới đóng laptop ra về.